Република Србија

БОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Број: 914-401-17/2018-03

Датум: 18.05.2018.године

Б о р

**У Г О В О Р**

**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАРУЏБЕНИЦОМ**

**БР. 03/2018 – молерски фарбарски радови**

Закључен дана 18.05.2018.године, између:

Борског управног округа, ул. Моше Пијаде 19,19210 Бор, матични број 17649957, ПИБ 104190208, кога заступа начелник Мирослав Кнежевић ( у даљем тексту: наручилац)

и

ДОО „Цветкова градња“ Неготин ул. Тимочка 19, матични број 20499168, ПИБ 105967112, кога заступа Цветко Станковић ( у даљем тексту: извођач радова)

Члан 1.

Предмет овог уговора је уступање радова – ***молерски фарбарски радови,*** a на основу Предмера и предрачуна радова који је урађен од стране Пројектног бироа „БУГИ ПРОЈЕКАТ“ Зајечар и спроведеног поступка јавне набавке радова мале вредности наруџбеницом под редним бројем 03/2018, понуде добављача радова под бројем 914-401-17/2018-03/III од 14.05.2018.године, Одлуке наручиоца о додели уговора број: 914-401-17/2018-03 од 17.05.2018.године.

Члан 2.

Извођач радова се обавезује да у циљу реализације уступања извођења **молерско фарбарских радова,** ЈНМВ наруџбеницом број 03/2018 , из члана 1. овог Уговора, изведе радове у складу са датом понудом , важећим прописима, техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за извођење ове врсте радова.

Члан 3.

Извођач радова се обавезује да инвеститору омогући надзор над радовима у згради Окружних подручних јединица у Неготину, у улици Трг Ђорђа Станојевића бр.5, из члана 1. овог Уговора, контролу да ли се радови врше према Потврди о пријави радова, контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива; проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују; давање упутстава извођачу радова; сарадњу са пројектантом ради обезбеђења детаља технолошких и организационих решења за извођача радова и решавање других питања која се појаве у току извођења радова.

Извођач радова се обавезује да ће за евентуално одступање од пописа радова, уговорених радова, тражити писмену сагласност инвеститора.

Члан 4.

Инвеститор обезбеђује стручни надзорни орган у току извођења радова.

Члан 5.

Извођач радова се обавезује и да радове из члана 1. овог уговора заврши у року од 15 (петнаест) дана / не дуже од **15**  радних дана / од увођења у посао.

Члан 6.

Инвеститор се обавезује да пре почетка извођења радова, преда извођачу радова један примерак:

* Техничку докумнетацију : Попис радова

Члан 7.

Инвеститор се обавезује да извођачу за изведене радове плати надокнаду у износу од 394.800,00 без ПДВ-а, односно 473.760,00 са ПДВ-ом. Плаћање ће се извршити 50% авансно и 50% након завршетка и примопредаје радова на текући рачун број 160-316159-65, Банка Интеса.

Члан 8.

Гарантни рок за изведене радове износи **24** месеца рачунајући од извршене примопредаје радова, ако за поједине радове није законом предвиђен дужи рок. Извођач радова је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све недостатке на израђеном објекту који су настали због тога што се извођач радова није придржавао својих обавеза у погледу квалитета изведених радова и уграђеног материјала.

Уколико извођач радова не поступи по захтевима инвеститора, у примереном року, инвеститор има право да на терет извођача радова отклони утврђене недостатке ангажовањем другог извођача радова.

Члан 9.

Пријем радова извршиће се када овлашћено лице инвеститора на месту извођења радова изврши квалитативан и квантитативан пријем радова, што се потврђује записником, који потписују присутна овлашћена лица инвеститора и извођача радова.

Члан 10.

Извођач радова је дужан да уредно води грађевински деневник и грађевинску књигу са свим прилозим који морају бити редовно потписивани од надзорног органа и одговорног руководиоца радова, као и да отвори књигу инспекција.

Члан 11.

Извођач радова је обавезан да предузме мере техничке заштите за ову врсту радова, у свему према одредбама прописа о заштити на раду.

**ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ**

Члан 12.

Саставни део овог Уговора је:

* конкурсна документација јавне набавке мале вредности наруџбеницом број 03/ 2018 –молерско фарбарски радови,
* понуда понуђача бр914-401-17/2018-03/III од 14.05.2018.године
* Записник Комисије о прикупљању и оцени понуда у поступку јавне набавке број 914-401-17/2018 од 16.05.2018.године

Члан 13.

Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.

Члан 14.

Свака преписка која се односи на овај уговор између инвеститора и извођача радова мора да садржи назив уговора и идентификациони број, и мора бити послата поштом, факсом, е-маил-ом или предата лично на адресе .

Члан 15.

На сва питања која нису регулисана овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима и других одговарајућих прописа.

Члан 16.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања, од стране овлашћених лица уговорнихстрана.

Члан 17.

Било какав спор који настане или се односи на овај уговор а који се не може решити на други начин, биће предат под искључиву надлежност Привредног суда у Зајечару.

Члан 18.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3(три) примерка за обе уговорне стане.

Члан 19.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

**ИНВЕСТИТОР ИЗВОЂАЧ РАДОВА**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**