- ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

  - ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ/ назив, адреса, интернет страна и врста наручиоца /

Борски управни округ, ул. Моше Пијаде 19,19210 Бор, www.borski.okrug.gov.

1.2. ВРСТА НАРУЧИОЦА

Корисник буџетских средстава( у даљем тексту : Наручиоц) на основу  члана 39. и 60.став 1. Закона о јавним набакама ("Сл. Гласник РС", број 124/2012 и14/2015) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС„ број 29/2013 и 104/2013) и Прилога 3Б позива све заитересоване понуђаче да припреме и поднесу  понуду  у складу са законом, позивом и  конкурсном документацијом.

Понуђачи морају да испуњавају све законске услове за учешће у поступку јавне.

1.3. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Поступак јавне набавке мале вредности спроводи се у складу са Законом о јавним набавкама  („Сл. гласник РС“ бр.124 / 2012 и 14/2015)  и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ број 29/2013 и 104/2014) и Прилога 3Б .

На ову набавку ће се примењивати и други прописи : Закон о буџету РС за 2015. годину, Закон о општем управном поступку; Закон о облигационим односима; Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ( „ Сл. Гласник РС“ бр.119/2012 ) Закон о планирању и изградњи ( “Сл. гласник РС” бр. бр. 72/09 ; 81/09 ; испр., 64 /2010- одлука УС и 24/2011 и 145/2014), Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ( „ Сл. Гласник РС“ бр.119/2012 ) , Законом о безбедности здравља на раду („Сл.гласник РС“, бр. 101/2005) Посебне узансе о грађењу ( „ Сл.лист СФРЈ“, бр.18/77) и Нормативи за радове и материјал који се уграђује

1.4. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке су радови  – /број 1.3.4./ –  радови на санацији атика и хидроизолацији крова дела зграде Дома културе, у улици Моше Пијаде 19, 19210 Бор, број ЈНМВ 03/2015.

Назив и ознака из општег речника набавке:

45000000 – грађевински радови; 45260000 радови на крову и други посебни грађевински радови

1.5. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

Објекат Дома културе у Бору је изведен у натур бетону са армирано – бетоским оградама са жардињером и кровим атикма од армираног бетона.

Због зуба времена дошло је до пада једне атике. Дужина атике је 646 цм, висина са АБ серлажем је 115 цм. Због зуба времена дошло је до роњења дела бетона и корозије арматуре.

Пројектом је предвиђена санација атика и ограда тераса. Санација подразумева обијање бетона, са заштитном платформом, оградом и секлом, одвоз шута на депонију. Постојећа арматура се задржава а додаје се и нова са анкерима у посојећу АБ конструкцију.

Облик и изглед постојећих атика задржати. Бетон мора бити МБ 30, добро вибриран и са нормалним водоцементним фактором.

На делу крова зграде Дома културе у Бору такође је потребно извршити и комплетну замену хидроизолације.

За потребе радова  на санацији атика и хидроизолацији крова дела зграде Дома културе,у улици Моше Пијаде 19,19210 Бор, потребно је  урадити следеће:

| Р.Б. | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | ЈЕДИНИЦА МЕРЕ | КОЛИЧИНА МЕРЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Припремно завршни радови |  |  |
|  | 1. Монтажа и демонтажа цевасте скеле и заштитне ограде и платформе од терасе последњег спрата до висине атика 2. Монтажа и демонтажа дизалице на бочном зиду. Дизалица мора бити атестирана 3. Обезбеђење улаза у објекат и обезбеђење езбедне удаљености од објекта | м² паушално паушално | 246.40 |
| II | Радови на санацији атика |  |  |
|  | 1. Радову на рушењу: - Разбијање постојећих АБ атика на непроходној тераси и терасама на I и II спрату, тако да арматура која није иструлела остаје, спуштање шута дизалицом и одвоз исог на депонију. Заштитина платформа, скела и монтажа и демонтажа дизалице посебно се наплаћују - Просецање термо и хидро изолације на месту где ће се радити нове атике са одвозом шута | м³ мˡ | 8.80 82.40 |
|  | 3. Бетонски и армирачки радови: - Бетонирање АБ атика у натур бетону истовремено са постојећим атикама у глаткој оплати са додаткомдва нова унутрашња ребра, бетоном МБ 30 - Бетонирање АБ серклажа преко постојеће АБ плоче са анкеровањем за постојећу конструкцију према детаљу - Израда и монтажа арматуре у свему према детаљу, бушење рупа у постојећу АБ конструкцију и уградња анкера | м³ м³ кг | 7.60 3.29 760.00 |
|  | 4. Изолатрски радови: - Преправка термо и хидро изолације на делу израде атика са повезивањем за стару варењем кондор трака и заливањем врућим битуменом | м³ | 63.00 |
| III | Радови на поправци изолације (КРОВ) |  |  |
|  | 1. Радови на рушењу: - Скидање постојеће изолације од кондора на свим местима где није добро залепљена за слој за пад, око дилетације и холкера и сливника. Процена је око 50% од укупне површине са спуштањем, утоваром у возило и одвозом на депонију. - Чишћење заостале приљавштине, евентуалног песка и сушење подлоге и чишћење сливника | м² паушално | 160.00 |
|  | 2. Изолатерски радови: - Премазивање слоја за пад битулитом, крпљење постојеће изолације кондором „4“ који се вари по целој површини - Премазивање целе површине битулитом, сушење истог и израда слоја кондора „4“ по целој површини и варење истог по целој површини са холкерима - Израда заштите хидроизолације од гранулисаног шљунка у дебљини 3-6см - Израда и монтажа лимених перфорираних заштита сливника и других отвора по налогу надзорног органа | м² м² м³ паушално | 160.00 320.00 14.00 |

  - КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. Уколико понуђач у својој понуди  не наведе све јединичне цене, понуда ће бити одбијена  као некомплетна.

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом ценом Наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио краћи рок за извођење радова.

1.7.      ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација може се преузети на Порталу јавних набавки или на интернет презентацији Борског управног округа www.borski.okrug.gov.rs

1.8.      НАЧИН , РОК И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда. Понуда се доставља  у затвореној коверти, са назнаком “ПОНУДА А ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 03/2015 –  радови на санацији атика и хидроизолацији крова дела зграде Дома културе у Бору, у улици Моше Пијаде 19, 19210 Бор, број ЈНМВ 03/2015 - НЕ ОТВАРАТИ“, лично или путем поште, на адресу Борски управни округ, ул. Моше Пијаде 19,19210 Бор, до дана 16. јула 2015.године до 12,00 часова. На полеђини коверте се наводи назив, контакт особа, број телефона и адреса понуђача.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуда која буде стигла до наведеног рока сматраће се благовременом и узеће се у разматрање.

Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће, на његов захтев, издати потврду о пријему.

У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуду коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду, а уколико то учини или уколико не потпише уговор о јавној набавци када је његова понуда изабрана као прихватљива, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем у складу са чланом 113. Закона о јавним набавкама(''Сл. гласник РС'', бр. 124/2012 и 14/2015).

1.9.     МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварање понуда обавиће се дана 16. јула 2015. године у 12,30 часова у просторијама Борског управног округа, мала сала, на првом спрату зграде, ул. Моше Пијаде 19,19210 Бор.

1.10. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача који је дужан да пре почетка отварања понуда Комисији поднесе писмено овлашћење за учешће у поступку отварања понуда (образац 12 у конкурсној документацији).

1.11.     РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о додели уговора, која ће бити образложена и која ће садржати податке из извештаја о стручној оцени понуда, податке из члана 105. Закона, осим података из члана 105. став 2. тач. 9 и 10, наручилац ће донети у оквирном року који не може бити дужи од десет дана од дана од дана  отварања понуда.

1.12.       ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Додатне информације и објашњења могу се добити сваког радног дана од особа за контакт на телефон 030-422-946.

Контакт особе су : Мирјана Првуловић/ моб. 060-3258102/ и Бојан Стојичић/ моб.060-3258101/ .